INFORME DE CONTEXTO Y PLAN DE DESARROLLO

SeedCare-RAG LoRA

Sistema multimodal para clasificar defectos visibles en semillas de soja, recuperar evidencia técnica mediante RAG y ampliar experimentalmente los datos de entrenamiento con Stable Diffusion 1.5 ajustado con LoRA

Curso: ISIA-119 · Modelos Generativos de IA
Equipo: Grupo 1
Integrantes: Sebastián Preciado Peralta, Carlos Mezones Burgos y Luis Reyes Guerrero
Versión del documento: 2.0 · 12/07/2026

Documento para coordinación del equipo, desarrollo técnico, GitHub, Codex, entrenamiento, evaluación y sustentación.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto desarrolla un sistema que recibe una imagen individual de una semilla de soja, clasifica el defecto visible en una de cinco categorías definidas por un dataset público y utiliza una arquitectura RAG para recuperar evidencia técnica relacionada. El resultado final será un informe preliminar con categoría estimada, confianza, fragmentos recuperados, posibles causas documentadas, prevención, manejo, fuentes y limitaciones.

El requisito de entrenamiento se cumple mediante dos procesos reales: el fine-tuning de un clasificador visual preentrenado y el ajuste de Stable Diffusion 1.5 mediante LoRA. Además, se realizará un experimento comparativo para medir si las imágenes sintéticas aceptadas mejoran el clasificador. El RAG aporta evidencia actualizable y fundamentación; no reemplaza el entrenamiento.

# 2. Estado real del proyecto

| Elemento | Estado actual |
| --- | --- |
| Repositorio y estructura | Preparados y reorganizados en este paquete. |
| Dataset de imágenes | No descargado todavía. |
| Corpus documental del RAG | No recopilado todavía. |
| Clasificador visual | No entrenado. |
| Stable Diffusion 1.5 + LoRA | No entrenado. |
| Base vectorial | No construida. |
| Aplicación Streamlit | Interfaz introductoria, sin integración del modelo. |
| Informe IEEE final | Pendiente; este documento funciona como plan y contexto. |

Por ello, el siguiente paso no es aumentar ni entrenar: primero debe descargarse, registrarse y auditarse el dataset.

# 3. Título final y definición

Título final: SeedCare-RAG LoRA: Sistema multimodal para clasificar defectos visibles en semillas de soja, recuperar evidencia técnica mediante RAG y ampliar experimentalmente los datos de entrenamiento con Stable Diffusion 1.5 ajustado con LoRA.

Definición puntual: la aplicación recibe una fotografía de una semilla de soja y usa un modelo visual ajustado para clasificarla como intacta, manchada, inmadura, rota o con la cubierta dañada. El resultado alimenta una consulta al RAG, que recupera documentos sobre control de calidad, posibles causas, prevención, almacenamiento y manejo. Un generador de texto organiza la evidencia en un informe preliminar con fuentes y limitaciones. Stable Diffusion 1.5 se ajusta mediante LoRA para generar imágenes sintéticas controladas que se revisan antes de incorporarse únicamente al conjunto de entrenamiento.

# 4. Problema empresarial y valor

Una empresa de control de calidad o comercialización de semillas necesita revisar muestras visuales, organizar información técnica dispersa y producir reportes consistentes. El sistema no reemplaza a un especialista; sirve como herramienta de apoyo para priorizar revisiones, consultar antecedentes y estandarizar informes preliminares.

| Necesidad | Aporte del sistema |
| --- | --- |
| Clasificación visual repetitiva | Modelo entrenado con cinco categorías observables. |
| Información técnica dispersa | RAG con artículos, manuales y fichas registradas. |
| Informes inconsistentes | Plantilla generativa con evidencia y fuentes. |
| Demostración de entrenamiento generativo | LoRA sobre Stable Diffusion 1.5. |
| Evaluación objetiva | Métricas de clasificación, generación, recuperación y sistema completo. |

# 5. Dataset principal previsto

Se utilizará el dataset público Soybean Seeds, versión 6, publicado en Mendeley Data. La publicación describe 5513 imágenes individuales distribuidas en cinco categorías, con más de 1000 imágenes por categoría y licencia CC BY 4.0.

| Etiqueta original | Interpretación en el proyecto | Precaución |
| --- | --- | --- |
| intact | Semilla intacta o sin defecto visible. | No garantiza viabilidad o calidad interna. |
| spotted | Semilla con manchas visibles. | No confirma hongos ni enfermedad específica. |
| immature | Semilla inmadura o con desarrollo incompleto. | Clasificación visual, no fisiológica completa. |
| broken | Rotura o fractura visible. | Daño físico observable. |
| skin_damaged | Daño visible en la cubierta. | No determina automáticamente la causa. |

Las etiquetas originales se conservarán para el entrenamiento. Los grupos “sana”, “física”, “morfológica” o “anomalía visible” se utilizarán para explicar resultados y construir consultas, no para reemplazar las clases originales.

# 6. Arquitectura final

Flujo principal:

1. El usuario carga una fotografía.

2. El módulo visual preprocesa la imagen.

3. El clasificador devuelve categoría y confianza.

4. El sistema construye una consulta técnica basada en la categoría y observaciones.

5. El RAG recupera fragmentos y metadatos de documentos registrados.

6. El generador redacta un informe utilizando únicamente evidencia recuperada.

7. La interfaz muestra predicción, fuentes, limitaciones y advertencia de revisión humana.

Flujo experimental LoRA: imágenes reales y captions → entrenamiento SD 1.5 + LoRA → imágenes sintéticas pendientes de revisión → aprobación humana → incorporación únicamente a train → reentrenamiento del clasificador → comparación de métricas.

# 7. Dónde se cumple el entrenamiento solicitado

| Componente | Tipo de trabajo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Clasificador visual | Fine-tuning/transferencia de aprendizaje sobre ResNet18 o EfficientNet-B0. | Código, configuración, pérdidas, checkpoint, macro-F1, F1 por clase y matriz de confusión. |
| Stable Diffusion 1.5 + LoRA | Entrenamiento de matrices LoRA añadidas al modelo base congelado. | Captions, parámetros, pasos, pérdida, adaptador .safetensors y comparación de imágenes. |
| Clasificador con sintéticos | Segundo entrenamiento controlado usando sintéticos aprobados solo en train. | Comparación con el baseline bajo el mismo validation/test. |
| RAG | Integración y evaluación de recuperación, no entrenamiento principal. | Corpus, embeddings, índice, Precision@k, Recall@k, MRR/nDCG y citas. |

Esta separación debe explicarse durante la sustentación: el RAG recupera conocimiento; el entrenamiento real ocurre en el clasificador y en LoRA.

# 8. Plan experimental

## 8.1 Clasificador base

Crear train, validation y test con semilla fija y sin fuga de duplicados.

Aplicar aumento convencional únicamente a train.

Ajustar ResNet18 preentrenada y seleccionar el mejor checkpoint por macro-F1.

Registrar curvas, accuracy, macro-F1, F1 por clase, matriz de confusión y latencia.

## 8.2 LoRA de Stable Diffusion 1.5

Preparar un subconjunto con captions y trigger word `soybeanseed`.

Ejecutar una prueba de 100 pasos y revisar carga, memoria y muestras.

Ejecutar una corrida inicial completa de 800 pasos en Colab.

Guardar adaptador, configuración, prompts y muestras por checkpoint.

## 8.3 Comparación con datos sintéticos

Revisar y clasificar cada imagen generada como aceptada o rechazada.

Mantener validation y test con imágenes reales sin cambios.

Reentrenar con datos reales más sintéticos aceptados.

Comparar macro-F1 y F1 por clase con el baseline.

# 9. Estrategia de hardware

| Entorno | Uso recomendado |
| --- | --- |
| Laptop HP OMEN: i7-7700HQ, 12 GB RAM, GTX 1050 4 GB | Git, Codex, preprocesamiento, auditoría, pruebas, RAG, interfaz e inferencia ligera. |
| Google Colab con GPU | Entrenamiento LoRA de SD 1.5 y, si es necesario, entrenamiento visual más rápido. |
| Google Drive | Dataset, checkpoints, adaptador LoRA y resultados pesados. |
| GitHub | Código, configuraciones, metadatos, documentación, pruebas y resultados seleccionados. |

El modelo base de Stable Diffusion, el dataset completo y los pesos no deben subirse a GitHub.

# 10. Estructura final del repositorio

El ZIP adjunto contiene una estructura lista para adaptar, con los siguientes bloques:

| Carpeta/archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app/ | Interfaz Streamlit y componentes visuales. |
| configs/ | Parámetros de proyecto, dataset, visión, LoRA, RAG e informes. |
| data/ | README, metadatos y rutas locales excluidas de Git. |
| src/data/ | Verificación, auditoría, splits y metadatos. |
| src/vision/ | Clasificador visual. |
| src/synthetic_data/ | Captions, LoRA, generación y revisión. |
| src/rag/ | Carga documental, embeddings, FAISS y recuperación. |
| src/reports/ | Plantillas, citas y generación del informe. |
| scripts/ | Puntos de entrada reproducibles. |
| notebooks/ | Experimentos y evidencias. |
| codex/ | Tareas delimitadas para Codex. |
| AGENTS.md | Reglas persistentes que Codex carga en el repositorio. |
| docs/ | Contexto, metodología, GitHub, ética, evaluación e IEEE. |
| tests/ | Pruebas automatizadas. |

# 11. Actualización del repositorio existente

1. Actualizar main y crear una rama de respaldo.

2. Crear la rama `refactor/seedcare-soybean-final`.

3. Extraer el ZIP en una carpeta temporal.

4. Copiar el contenido interno a la raíz del repositorio actual.

5. Reemplazar archivos y registrar eliminaciones con `git add -A`.

6. Revisar que no aparezcan dataset, credenciales, modelos ni índices.

7. Ejecutar las pruebas core.

8. Hacer commit, push y Pull Request hacia main.

Comandos principales:

git checkout main
git pull origin main
git checkout -b backup/estructura-anterior
git push -u origin backup/estructura-anterior
git checkout main
git checkout -b refactor/seedcare-soybean-final
git add -A
git commit -m "refactor: adapta el proyecto a SeedCare-RAG LoRA"
git push -u origin refactor/seedcare-soybean-final

# 12. Uso de Codex local

Codex puede leer, modificar y ejecutar código en la carpeta seleccionada. El repositorio incluye `AGENTS.md` con reglas persistentes y tareas delimitadas dentro de `codex/tasks/`. La práctica correcta es ejecutar una tarea por etapa, revisar el plan, inspeccionar `git diff`, correr pruebas y aprobar el commit manualmente.

| Tarea Codex | Resultado esperado |
| --- | --- |
| 01_dataset_acquisition | Validación de las cinco carpetas y conteos. |
| 02_dataset_audit | CSV/JSON de integridad, tamaños y duplicados. |
| 03_dataset_splits | Splits reproducibles sin fuga. |
| 04_vision_training | Baseline visual con métricas y checkpoint. |
| 05_lora_preparation | Captions y metadata.jsonl. |
| 06_lora_colab | Notebook reproducible y adaptador LoRA. |
| 07_rag | Corpus indexado, recuperación y métricas. |
| 08_integration | Aplicación integrada. |
| 09_evaluation_docs | Resultados, documentación e informe. |

# 13. Paso a paso inmediato: adquisición del dataset

1. Crear `feature/dataset-acquisition` desde main actualizado.

2. Descargar Soybean Seeds desde Mendeley y conservar el ZIP original fuera del repositorio.

3. Actualizar `download_date` en `data/metadata/dataset_sources.csv`.

4. Extraer las cinco carpetas en `data/raw/soybean_seeds/`.

5. Ejecutar `python scripts/verify_dataset_structure.py --dataset data/raw/soybean_seeds`.

6. Comprobar con `git status` que ninguna imagen esté siendo seguida.

7. Ejecutar la auditoría y revisar `summary.json` antes de continuar.

8. Hacer commit únicamente de metadatos, documentación y código.

# 14. Métricas y criterios de aceptación

| Módulo | Métricas mínimas | Criterio de aceptación inicial |
| --- | --- | --- |
| Clasificador | Accuracy, macro-F1, F1 por clase, matriz de confusión. | Pipeline reproducible y resultados en test real. |
| LoRA | Pérdida, tasa de aceptación, fidelidad de clase y diversidad. | Adaptador cargable y muestras identificables. |
| Comparación sintética | Cambio de macro-F1 y F1 por clase. | Validación/test sin sintéticos y misma configuración. |
| RAG | Precision@5, Recall@5, MRR/nDCG y respaldo de afirmaciones. | Fuentes visibles y abstención sin evidencia. |
| Sistema | Latencia, casos correctos/incorrectos y revisión humana. | Demo estable con plan de contingencia. |

# 15. Riesgos, ética y limitaciones

La imagen no permite confirmar por sí sola una enfermedad o patógeno.

Las condiciones de iluminación, fondo y enfoque pueden afectar la predicción.

El dataset cubre soja y cinco categorías concretas; no generaliza automáticamente a otras semillas.

Los sintéticos pueden introducir artefactos y sesgos; requieren revisión humana.

Las recomendaciones deben estar vinculadas a fuentes y presentarse como apoyo preliminar.

El sistema debe abstenerse cuando no exista evidencia suficiente.

Se debe respetar la licencia del dataset y citar su procedencia.

# 16. Cronograma sugerido

| Día | Objetivo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición, verificación y auditoría. | summary.json, images.csv y conteos. |
| 2 | Splits y baseline visual. | Checkpoint, curvas y matriz. |
| 3 | Mejora visual y captions LoRA. | Métricas y metadata.jsonl. |
| 4 | Entrenamiento LoRA en Colab. | Adaptador y muestras. |
| 5 | Revisión sintética y comparación. | Tabla baseline vs sintéticos. |
| 6 | Corpus RAG, índice e integración. | Búsqueda, fuentes y app. |
| 7 | Evaluación, informe, diapositivas y demo. | Entregables finales. |

# 17. Entregables finales previstos

Repositorio GitHub con README e instrucciones de ejecución.

Dataset documentado y manifiestos de splits.

Clasificador visual entrenado y evaluado.

Adaptador LoRA de Stable Diffusion 1.5.

Registro de imágenes sintéticas aceptadas y rechazadas.

Comparación experimental con y sin sintéticos.

Corpus documental y base vectorial reproducible.

Aplicación Streamlit integrada.

Métricas, tablas, figuras y casos de prueba.

Informe IEEE, reflexión ética, diapositivas y video de contingencia.

# 18. Referencias base

[1] W. Lin et al., “Soybean Seeds,” Mendeley Data, Version 6, 2023, doi: 10.17632/v6vzvfszj6.6.

[2] PyTorch, “Transfer Learning for Computer Vision Tutorial,” documentación oficial, actualización 2025.

[3] Hugging Face Diffusers, “LoRA training,” documentación oficial.

[4] OpenAI, “Codex CLI,” “Custom instructions with AGENTS.md” y buenas prácticas de Codex.

[5] Universidad Privada Antenor Orrego, ISIA-119, “Proyecto Integrador: Implementación de un Modelo Generativo en Contexto Empresarial,” 2026-I.